## Slide 1
Tuteur industriel : Pascal FICKINGER
Tuteur technique : Alexis LANDRAULT
Florent CHABOT
Mathieu GAUCHER
Client : Romain MITHRIDATE
Soutenance de projet
Automatisation du contrôle de serrage au couple sur un bloc de traction TGV
GE5A
Vendredi 12 Janvier 2018

## Slide 2: Plan
I - Présentation du contexte
      L’entreprise
      Le projet
II - Organisation
      Priorisation
      Découpage fonctionnel & temporel
III - Avancée du projet
      Réalisations
      Bilan

## Slide 3: Présentation de l’entreprise
Dans le monde
Notes: Divers domaines Connu ferovière

## Slide 4: Présentation de l’entreprise
En France
12 sites
9200 employés
Tarbes
  Trois spécialités : modules de puissance, appareillage, chaînes de traction

## Slide 5: Présentation du projet

## Slide 6: Présentation du projet
Procédure de vérification actuelle
      Démantèlement des parois du bloc
      Vérification visuelle des boulons de la zone
      Photographie de cette zone
      Opération répétée sur toutes les zones du bloc
      Transfert des photos de l’appareil sur un poste
      Temps total de la vérification : 2 heures
Notes: Insister opérateur

## Slide 7: Présentation du projet
Enjeux
    Réduire les erreurs
    Automatiser les vérifications
    Automatiser l’archivage
    Réduire les coûts
Conséquences à limiter
    Risques humains
    Risques financiers
    Perte de notoriété
Notes: Moins d’infos apportées par l’opérateur => moins d’erreurs

## Slide 8: Présentation du projet
Livrable complet:
  Lecture de QR codes
  Prise de photo
  Traitement d’image
  Vérification des boulons non repérés
  Sauvegarde
Voir video vu application

## Slide 9: Organisation
Priorisation du client
Livrable complet :
    Informations de bloc données par QR code
    Traitement d’image
Livrable attendu :
    Application multiplateformes
    Informations saisies par l’opérateur
    Prise de photo
    Repérage manuel des boulons
    Sauvegarde automatique

## Slide 10: Organisation
WBS
Interface utilisateur
Lecture QR code
Flux caméra & photos
Traitement d’image
Sauvegarde automatique
Multipage, liens, boutons
Design, aspect graphique
Lecture QR code sur PC
Lecture QR code sur tablette
Captation du flux vidéo
Prise & sauvegarde photos
Repérage traits verts (OpenCV)
Lié OpenCv et Qt
Prise en main synology Cloud
Synchronisation dossier de photos
Découpage fonctionnel
(par ordre d’utilisation)

## Slide 11: Organisation
Gantt
au 14/03/17
Flux caméra &photos
Interface utilisateur
Sauvegarde automatique
QR code
Traitement d’image
Notes: Planification livrable avec option
Gantt début du projet

## Slide 12: Avancée du projet
Interface graphique
    Design
    Multipage
    Informations d’une page à l’autre

## Slide 13: Avancée du projet
Flux caméra & photos
    Récupération du flux de la caméra et affichage
    Prise de photos
    Sauvegarde dans un dossier de la tablette

## Slide 14: Avancée du projet
QR code
    Utilisation de la bibliothèque QZxing
    Lecture QR code sur PC
    Redirection vers OpenCV
    Utilisation d’une base de données
Base de données opérationnelle

## Slide 15: Avancée du projet
Sauvegarde automatique
    Installation de Synology cloud station
    Synchronisation des dossiers sur tablette

## Slide 16: Avancée du projet
Traitement d’image
    Premier programme avec OpenCV
    Traitement d’image avec Qt

## Slide 17: Avancée du projet
Traitement d’image

## Slide 18: Avancée du projet
Traitement d’image

## Slide 19: Démonstration de l’application
Voir vidéo appli finale

## Slide 20: Avancée du projet
Bilan
Flux caméra &photos
Interface utilisateur
Sauvegarde automatique
QR code
Traitement d’image
AUJOURD’HUI

## Slide 21: Réponse aux enjeux
Enjeux
    Réduire les erreurs
        Peu d’informations saisies par l’opérateur
    Automatiser les vérifications
    Automatiser l’archivage
    Réduire les coûts

## Slide 22: Perspectives
Amélioration de l’algorithme de repérage des couleurs sur les boulons
Réalisation de la lecture des QR Codes (via une bibliothèque pour Android)
Sauvegarde automatique des photos sur un ordinateur à partir de l’application

## Slide 23
Tuteur industriel : Pascal FICKINGER
Tuteur technique : Alexis LANDRAULT
Florent CHABOT
Mathieu GAUCHER
Client : Romain MITHRIDATE
Soutenance de projet
Automatisation du contrôle de serrage au couple sur un bloc de traction TGV
GE5A
Vendredi 12 Janvier 2018
Notes: Preuves de concept