## Slide 1: Acquisition Rapide Multivoies
P16A01 : Revue De lancement – 28/09/16 Christopher Brière – Pierre Flodrops
Client et Tuteur technique: M Pasquier (Polytech)
Tutrice Industrielle: Mme Goi
Polytech Clermont-Ferrand – Génie Electrique : Projet Industriel 2016-2017

## Slide 2: Plan
Contexte du projet
Cahier des charges et contraintes
Solution technique retenue
Sous-Traitance
Livrables et Dates de livraisons
Gestion de projet
Conclusion et Bilan

## Slide 3: Contexte du projet
Observer l'évolution de plusieurs grandeurs physiques intervenant sur un moteur électrique triphasé:
  6 tensions simples
  3 tensions de commande
  4 courants
  1 couple moteur
  1 vitesse de rotation
BUT DU PROJET
Permettre de valider une loi de commande appliquée sur un moteur

## Slide 4: Cahier des charges
Enregistrement de l’évolution de 15 grandeurs physiques (Tension, Courant, Vitesse, Puissance)
Utiliser les capteurs fournis par le client
Simultanéité des acquisitions
Période d’acquisition : 2us max
Précision des mesures : 2%
Prendre en compte un signal de trigger
Tracé de l’évolution temporelle
Projet

## Slide 5: Solution Technique Retenue

## Slide 6: Solution 1:
Lire et exploiter les données (affichage et calcul)
Générer un fichier de résultat (fichier .txt)
Gestion des données acquises (stockage et transfert)
Adaptation en Tension
Acquisition Synchrone
Conversion Analogique Numérique
Carte Fille
Carte Mère
Microcontrôleur fils
Echantillonneur/Bloqueur
Microcontrôleur père
Communication USB on-the-go
Communication SPI
Paramétrage par l’utilisateur du temps d’acquisition

## Slide 7: Solution 2:
Lire et exploiter les données (affichage et calcul)
Générer un fichier de résultat (fichier .txt)
Gestion des données acquises (stockage et transfert)
Adaptation en Tension
Acquisition Synchrone
Conversion Analogique Numérique
Carte Fille
Carte Mère
Microcontrôleur fils
Echantillonneur/Bloqueur
Microcontrôleur père
Communication USB on-the-go
Communication SPI
Communication SPI
Module mémoire
Paramétrage par l’utilisateur du temps d’acquisition

## Slide 8: Comparatif des solutions
Solution 1:
Ne répond pas à certains critères du cahier des charges
Moins coûteuse que la solution 2: 70.02€
Solution 2:
Répond au cahier des charges
Première estimation à 103,17€

## Slide 9: Sous-Traitance
Méthode Agile, 3 scénarios définis actuellement:
  « Réaliser le schéma de l’isolation galvanique de la carte fille »  Priorité Haute
  « Compléter le schéma de la partie adaptation de tension de la carte fille »  Priorité Haute
  « Placer et Routage complet de toutes les cartes filles à produire »  Priorité Moyenne
  « Vérification et test du fonctionnement des cartes filles »  Optionnel
Suivi continu avec les sous-traitants afin de contrôler l’avancement
  Une mauvaise gestion de la sous-traitance pourrait engendrer une prise de retard

## Slide 10: Les Livrables hiérarchisés
Cartes filles d’adaptation en tension de chacun des capteurs
Promesse de livraison
Module d’acquisition et de conversion générique à tous les capteurs utilisés
Carte mère responsable de la gestion de toutes les acquisitions réalisées
Incertitude de livraison
Livraison: avant le 09/11/16, Revue d’avancement
Livraison: 09/11/16, Revue d’avancement
Livraison: Fin décembre, Revue de fin de projet

## Slide 11: WBS

## Slide 12: Diagramme de Gantt

## Slide 13
Acquisition Rapide Multivoie: Permettre l’observation de plusieurs grandeurs physiques
Scénarios de sous-traitance définis et suivis
Solution définitive retenue
Projet
Avancement
Rien à signaler
En attente des composants commandés
Sous-Traitance des cartes d’adaptation en cours
Implémentation délicate sur une nouvelle cible
Planning respecté dans l’ensemble
Le plus gros du travail reste à faire
Matériel
Programmation
Revue d’avancement : 09/11/2016
Validation complète d’une branche de la chaine de conversion (Adaptation, Isolation, Conversion)
Enregistrement d’une acquisition complète
Objectifs
Prochaine Revue
Global
Planning
Bilan et Conclusion

## Slide 14: Merci de votre attention Avez-vous des questions?