**Compte-rendu de l’itération 1 – Équipe 2**

Points négatifs :

* cahiers des charges pas assez bien définis (pas assez de précisions) --> insister sur la définition d'un cahier des charges précis avec les 5eme années, avec le moins de modification possible pendant l'ittération
* téléchargement de certains logiciels impossible (réseau à faible débit) donc perte de temps lors des séances de projet --> travail préparatoire à faire en amont à définir avant le début de l'ittération

Points positifs :

* travail en autonomie et en groupe
* autoformation sur certains logiciels et approche différente concernant des notions vues en cours
* clôture de 7 scénarios
* bonne communication entre les différents membres du groupe