## Slide 1: Acquisition Rapide Multivoies
P16A01 : Présentation du projet – 14/11/2016 Christopher Brière – Pierre Flodrops
Client et Tuteur technique: M Pasquier (Polytech)
Tutrice Industrielle: Mme Goi
Polytech Clermont-Ferrand – Génie Electrique : Projet Industriel 2016-2017

## Slide 2: Contexte du projet
Observer l'évolution de plusieurs grandeurs physiques intervenant sur un moteur électrique triphasé:
  6 tensions simples
  3 tensions de commande
  4 courants
  1 couple moteur
  1 vitesse de rotation
BUT DU PROJET
Permettre de valider une loi de commande appliquée sur un moteur triphasé

## Slide 3: Cahier des charges
Enregistrement de l’évolution de 15 grandeurs physiques (Tension, Courant, Vitesse, Puissance)
Utiliser les capteurs fournis par le client
Simultanéité des acquisitions
Période d’acquisition : 2us max
Précision des mesures : 2%
Prendre en compte un signal de trigger
Tracé de l’évolution temporelle
Projet

## Slide 4: Solution Technique Retenue
Lire et exploiter les données (affichage et calcul)
Générer un fichier de résultat (fichier .txt)
Gestion des données acquises (stockage et transfert)
Adaptation en Tension
Conversion Analogique Numérique
Carte Fille
Carte Mère
Microcontrôleur fils
Microcontrôleur père
Communication USB
Communication SPI
Communication SPI
Module mémoire
Tension 0-3.3V
x15

## Slide 5: WBS

## Slide 6: Gantt

## Slide 7: Sous-Traitance
Scénarios | Itération | Avancement
Créer emprunte fiche BNC | 2 | Terminé
Compléter schéma électronique | 2 | Terminé
Routage du schéma électronique | 2 | Terminé
Support Wiki | 3 | Terminé
Vérification du fonctionnement d’un composant | 3 | Terminé
Création d’une carte électronique (schéma et routage) | 3 | En cours
Compléter schéma carte fille et faire le routage | 3 | En cours

## Slide 8: Merci de votre attention Avez-vous des questions?

## Slide 9: Proposition d’un sujet de sous-traitance
Création d’une carte électronique de développement pour microcontrôleur
  CAO (saisie du schéma + placement et routage de la carte)
  Tirage de la carte
  Soudure des composants
Schéma électronique fournis
≈ 6h de travail